# Documento de Definición de Actividades

Indice

[Documento de Definición de Actividades 1](#_Toc179212409)

[INDICE 2](#_Toc179212410)

[Introducción 3](#_Toc179212411)

[Definición de tareas 3](#_Toc179212412)

[Conclusión 4](#_Toc179212413)

## Introducción

Este documento tiene como objetivo proporcionar una descripción clara y detallada de las tareas asociadas al desarrollo de la aplicación web de agendamiento de citas. Cada tarea incluye su propósito, responsables, duración estimada y criterios de aceptación.

Estructura del documento

Cada tarea se describirá utilizando el siguiente formato:

* **Nombre de la tarea** :
* **Descripción** :
* **Responsable** :
* **Duración estimada** :
* **Criterios de aceptación** :
* **Dependencias** :

## Definición de tareas

Actividad 1: Levantamiento de Requerimientos

* **Nombre de la Tarea** : Levantamiento de Requerimientos
* **Descripción** : Realizar entrevistas y encuestas con los stakeholders para identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
* **Responsable** : Jaime
* **Duración Estimada** : 2 semanas
* **Criterios de aceptación** :
  + Documentación completa de requerimientos.
  + Validación con partes interesadas.
* **Dependencias** : Ninguna

Actividad 2: Diseño Arquitectónico

* **Nombre de la Tarea** : Diseño Arquitectónico
* **Descripción** : Definir la estructura técnica del sistema, incluyendo la arquitectura del backend y la base de datos.
* **Responsable** : Liza
* **Duración estimada** : 2 semana
* **Criterios de aceptación** :
  + Diagramas arquitectonicos aprobados.
  + Documentación técnica completa.
* **Dependencias** : Levantamiento de Requerimientos

Actividad 3: Desarrollo Backend

* **Nombre de la Tarea** : Desarrollo Backend
* **Descripción** : Implementar la lógica del servidor utilizando Django, incluyendo la gestión de citas y usuarios.
* **Responsable** : Jaime
* **Duración Estimada** : 3 semanas
* **Criterios de aceptación** :
  + Código funcional y documentado.
  + Pruebas unitarias aprobadas.
* **Dependencias** : Diseño Arquitectónico

Actividad 4: Desarrollo Frontend

* **Nombre de la Tarea** : Desarrollo Frontend
* **Descripción** : Construya la interfaz utilizando HTML, CSS y JavaScript, asegurando que sea responsiva y accesible.
* **Responsable** : Liza
* **Duración Estimada** : 3 semanas
* **Criterios de aceptación** :
  + Interfaz completamente implementada.
  + Pruebas de usabilidad realizadas con éxito.
* **Dependencias** : Desarrollo Backend

Actividad 5: Integración Continua

* **Nombre de la Tarea** : Integración Continua
* **Descripción** : Configurar el entorno para integrar el código del backend y frontend, asegurando que funcionen correctamente juntos.
* **Responsable** : Jaime
* **Duración estimada** : 2 semana
* **Criterios de aceptación** :
  + Integraciones sin conflictos.
  + Documentación sobre el proceso establecido.
* **Dependencias** : Desarrollo Backend, Desarrollo Frontend

## Conclusión

Este documento proporciona una guía clara sobre las tareas necesarias para el desarrollo exitoso del proyecto. Cada tarea está definida con suficiente detalle para permitir a los miembros del equipo comprender sus responsabilidades y los criterios necesarios para considerar cada tarea como completada. Este formato profesional asegura que cada tarea esté bien documentada, facilitando su seguimiento y garantizando que todos los miembros del equipo estén alineados en cuanto a objetivos y responsabilidades. Puedes adaptar este esquema según las necesidades específicas del proyecto o agregar más detalles si es necesario.